## Slide 1: Risikomanagement
David, Daniel, Lukas, Emirhan, Melanie

## Slide 2: Technische Risiken
Kompatibilitätsprobleme
  Risikosatz
    Unterschiede zwischen Browsern oder Geräten könnten zu Darstellungsfehlern führen, was zur Folge hätte, dass der User eine schlechte Nutzererfahrung (UX) hat
  Maßnahmen
    Präventiv
      Adaptives Design nutzen und Cross-Browser-Testing
    Reaktiv
      Browser/Plattformen mit fehlerhaftem Design isolieren und von der App-Anwendung ausschließen

## Slide 3: Nutzer- & Akzeptanzrisiken
Fehlendes Nutzerinteresse
  Risikosatz
    Unzureichende Kundenabsprache könnte zu Fehlimplementationen führen, was zur Folge hätte, dass der Kunde unzufrieden ist
  Maßnahme
    Präventiv
      Genaue Kundenbefragung und Scope Creep vermeiden
    Reaktiv
      Features bearbeiten

## Slide 4: Zeitliche Risiken
Deadline einhalten
  Risikosatz
    Ein kurz gesetzter Arbeitszeitraum kann zu gravierenden Managementproblemen führen, was zur Folge hätte, dass die Abgabe des Endprodukts verspätet kommen würde
  Maßnahme
    Präventiv
      Puffer bei der Zeiteinschätzung einbauen
      Verschiedene Schätzmethoden verwendet
    Reaktiv
      Features streichen